CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Sprint linh hoạt 1–4 tuần tùy khối lượng công việc | Sai | Sprint | Minh bạch, Thích nghi | Nhịp phát hành không ổn định, đội và người dùng không biết trước khi nào có bản mới. |
| QT2. Cuối Sprint trình diễn cả phần chưa kiểm thử | Sai | Increment / Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng thấy tính năng chưa hoàn chỉnh, dễ phát sinh lỗi và không thể hiện đúng giá trị của Increment. |
| QT3. Sau Sprint Review, PO cập nhật Product Backlog theo góp ý | Đúng | — | — | Góp ý được đưa vào Product Backlog giúp sản phẩm thích nghi với nhu cầu thực tế. |
| QT4. Không có sự cố thì bỏ Sprint Retrospective | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ mất cơ hội cải tiến cách làm việc và các vấn đề tiềm ẩn có thể tiếp tục lặp lại. |

Giải thích ngắn

QT1 – Sai:
Sprint phải tạo ra nhịp đều đặn, không kéo dài hoặc rút ngắn tùy khối lượng công việc.

QT2 – Sai:
Chỉ phần sản phẩm đạt tiêu chuẩn "Xong", đã kiểm thử và chạy ổn định mới được coi là Increment.

QT3 – Đúng:
Sau Sprint Review, Product Owner có thể cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng thử.

QT4 – Sai:
Sprint Retrospective là cơ hội chính thức để đội thanh tra và thích nghi, không nên bỏ chỉ vì Sprint không xảy ra sự cố.

Phần 2 – Sửa lỗi

QT1 – Quy tắc đúng

Sprint của đội RikkeiGo có độ dài cố định và được duy trì đều đặn qua các Sprint; đội không tự ý kéo dài hoặc rút ngắn Sprint theo khối lượng công việc.

QT2 – Quy tắc đúng

Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn và xem xét những phần sản phẩm đã hoàn thành theo Definition of Done, đã kiểm thử và chạy ổn định.

QT3 – Giữ nguyên vì đã đúng

Sau Sprint Review, Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi của người dùng thử và thông tin mới thu được.

QT4 – Quy tắc đúng

Đội RikkeiGo luôn thực hiện Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để kiểm tra cách làm việc và xác định cải tiến cho Sprint tiếp theo.

Kết luận

Sau khi chuẩn hóa, đội RikkeiGo cần đảm bảo:

- Sprint có nhịp đều đặn.

- Chỉ Increment đạt tiêu chuẩn "Xong" mới được trình diễn.

- Product Backlog được cập nhật dựa trên phản hồi sau Sprint Review.

- Sprint Retrospective được thực hiện sau mỗi Sprint.

→ Mục tiêu là đảm bảo 3 trụ cột Scrum: Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi.