Dưới đây là bài làm hoàn chỉnh, bám đúng 4 quy ước và các quy tắc nghiệp vụ đề bài.

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định này thuộc về vai trò nào & vì sao | Triệu chứng do quy ước gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1. Đức duyệt từng đoạn code và tự chọn thư viện bản đồ | ❌ Sai | Developers chịu trách nhiệm tự quyết cách triển khai kỹ thuật và lựa chọn thư viện. Product Owner tập trung vào giá trị sản phẩm và Product Backlog. | Đức bị quá tải vì phải xử lý quá nhiều việc kỹ thuật; Developers bị phụ thuộc vào Đức. |
| QU2. Lan giao cụ thể ai làm thẻ việc nào trong Daily Scrum | ❌ Sai | Developers tự tổ chức và phân chia công việc. Scrum Master chỉ coach, hỗ trợ và loại bỏ rào cản, không ra lệnh giao việc. | Developers bị bắt làm theo cách kém hiệu quả, mất tính tự tổ chức. |
| QU3. Đức sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị | ✅ Đúng | Product Owner sở hữu Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị mang lại cho người đặt xe. | Không có triệu chứng sai vai trò. Đây là trách nhiệm đúng của Product Owner và phải giữ nguyên. |
| QU4. Developers tự đổi thứ tự Product Backlog vì thấy tính năng khác dễ làm hơn | ❌ Sai | Product Owner quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog. Developers tự quyết cách triển khai và xây dựng Sprint Backlog, không tự ý thay đổi ưu tiên Product Backlog. | Có thể làm đội lệch ưu tiên kinh doanh, chọn việc dễ thay vì việc tạo giá trị cao. |

Tóm tắt trách nhiệm

- Product Owner: quyết định làm gì và ưu tiên gì.

- Scrum Master: hỗ trợ đội làm Scrum đúng cách, coach và gỡ rào cản.

- Developers: quyết định làm như thế nào, tự tổ chức và xây dựng Sprint Backlog.

PHẦN 2 – VÁ LỖI

QU1 – Sửa lại

Đức tập trung quản lý và ưu tiên Product Backlog; Developers tự quyết định thư viện và cách triển khai kỹ thuật cho tính năng đặt xe.

QU2 – Sửa lại

Trong Daily Scrum, Developers tự đồng bộ và phân chia công việc; Lan chỉ hỗ trợ, coach và giúp loại bỏ các rào cản.

QU3 – Giữ nguyên

Đức sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị mang lại cho người đặt xe.

QU4 – Sửa lại

Developers không tự ý thay đổi thứ tự Product Backlog; họ tự lựa chọn và sắp xếp công việc trong Sprint Backlog để đạt mục tiêu Sprint.

KẾT LUẬN

Sau khi sửa:

Đức không còn quá tải vì không phải duyệt code hay quyết định kỹ thuật.

Developers chủ động hơn vì được tự quyết cách triển khai và phân chia công việc.

Lan đúng vai trò Scrum Master vì hỗ trợ và gỡ rào cản thay vì giao việc.